**23.06.05 회의록**


공통: Git, Jira, Notion, Google Docs, Canva, Figma 협업 프로젝트 생성


이가원: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성, 기상청 단기예보 조회서비스 / 국문 관광정보 서비스 API 사용 신청 완료

김재성: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성

박진영: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성

신유진: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성, 페이지 스케치업, 간트차트





**23.06.07 회의록**

목표


1. 요구사항 정의서 완성
2. ERD Cloud 작성
3. 플로우차트 작성

페이지 분배

1. 이가원: 회원 전반(6p) -> 로그인, 회원가입, 마이페이지, 회원관리
2. 김재성: 메인페이지(1p), 공통페이지(2p), 업로드 요청 페이지(2p)
3. 신유진: 자유게시판, 공지사항(8p) -> 수업시간 배운거 + 댓글 기능
4. 박진영: 축제 정보 목록(2p) -> 축제정보API 받아와서 정보 출력하고 카카오맵 API 연결해서 지도 출력, 찜 기능, 댓글 기능


플로우 차트 작성: <https://app.diagrams.net/> 사이트에서 ‘순서도’ 템플릿 활용해서 각자 맡은 페이지 플로우 차트 만들기


이가원:




사이트 이름: 한번 놀아볼까? 우리 놀아볼까? 놀아볼까?

김재성:



박진영: 축제 정보 목록& 상세페이지

신유진:



**23.06.08 회의록**

목표

1. 피드백 기반으로 요구정의서 수정
2. 플로우차트 완성

공통: 피드백 기반으로 요구정의서 수정으로 플로우차트 우선순위 미룸


이가원: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

김재성: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

박진영: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

신유진: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

플로우 차트 작성: <https://app.diagrams.net/> 사이트에서 ‘순서도’ 템플릿 활용해서 각자 맡은 페이지 플로우 차트 만들기



**23.06.09 회의록**

목표

1. 요구정의서 완성후 컨펌
2. 플로우차트 작성
3. ERD Cloud 작성
4. Figma 작성

이가원: 요구정의서 수정 완료

김재성: 플로우차트 작성

박진영: 플로우차트 작성

신유진: 플로우차트 작성

**23.06.12 회의록**

목표


1. 화면 설계
2. DB 설계


이가원: ERD 설계 완료, laravel migration 진행중

김재성: ERD 설계 완료, figma 작업중

박진영: ERD 설계 완료, figma 작업중

신유진: ERD 설계 완료, figma 작업중





**23.06.13 회의록**

목표

1. figma 작업 완료
2. db migration 작업 완료
3. 코드 작업 시작

ERD 피드백)

테이블 락?

성별, 생년월일 not null

탈퇴사유▶ 기타(삭제) ???

BIGINT ▶ INT로 수정

모델에서 PK설정

댓글삭제 ▶탈퇴후 댓글 게시글 삭제 -> O

신고 테이블 ▶ 컬럼 추가 0(댓글) 1(게시판)

신고사유▶ 기타(삭제)

관리자 정보 ▶ PASS( 유저테이블은 곤란)

축제정보업로드▶ 포스터 이미지 파일서버 디렉토리 뷰안에 리소스 링크저장

축제정보업로드관리▶ 축제정보 업로드 요청이랑 통합(추후에는 나눌필요있을듯 지금은 필요없음 대신에 플래그 ????)

공지 ▶ PASS

축제조회수(24시간)▶ 배치

라라벨 스케쥴링(배치지원)

이메일인증 ▶ 따라서 써보고 안되면 ..... 이메일인증관련테이블 이메일 토큰확인

이메일,비밀번호 인증테이블 필요 인증은 안하더라도 이름 성별 이메일

아이디찾기라던가 지적받고 3차하던가

소셜로그인▶ 3차로

DB▶ OK

이가원: laravel migration 진행중

김재성: figma 작업 완료, 공통페이지 작업중

박진영: figma 작업 완료, 축제 상세 페이지 작업중

신유진: figma 작업 완료, 자유게시판 페이지 작업중

**개발 규칙**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 프로젝트명 : festival\_info

\* 디렉토리 :

\* 파일명 :

\* 이력 :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

ex)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 프로젝트명 : festival\_info

\* 디렉토리 : Controllers

\* 파일명 : BoardsController.php

\* 이력 : v001 0530 GW.Lee new

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/