**23.06.05 회의록**


공통: Git, Jira, Notion, Google Docs, Canva, Figma 협업 프로젝트 생성


이가원: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성, 기상청 단기예보 조회서비스 / 국문 관광정보 서비스 API 사용 신청 완료

김재성: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성

박진영: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성

신유진: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성, 페이지 스케치업, 간트차트





**23.06.07 회의록**

목표


1. 요구사항 정의서 완성
2. ERD Cloud 작성
3. 플로우차트 작성

페이지 분배

1. 이가원: 회원 전반(6p) -> 로그인, 회원가입, 마이페이지, 회원관리
2. 김재성: 메인페이지(1p), 공통페이지(2p), 업로드 요청 페이지(2p)
3. 신유진: 자유게시판, 공지사항(8p) -> 수업시간 배운거 + 댓글 기능
4. 박진영: 축제 정보 목록(2p) -> 축제정보API 받아와서 정보 출력하고 카카오맵 API 연결해서 지도 출력, 찜 기능, 댓글 기능


플로우 차트 작성: <https://app.diagrams.net/> 사이트에서 ‘순서도’ 템플릿 활용해서 각자 맡은 페이지 플로우 차트 만들기


이가원:




사이트 이름: 한번 놀아볼까? 우리 놀아볼까? 놀아볼까?

김재성:



박진영: 축제 정보 목록& 상세페이지

신유진:



**23.06.08 회의록**

목표

1. 피드백 기반으로 요구정의서 수정
2. 플로우차트 완성

공통: 피드백 기반으로 요구정의서 수정으로 플로우차트 우선순위 미룸


이가원: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

김재성: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

박진영: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

신유진: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

플로우 차트 작성: <https://app.diagrams.net/> 사이트에서 ‘순서도’ 템플릿 활용해서 각자 맡은 페이지 플로우 차트 만들기



**23.06.09 회의록**

목표

1. 요구정의서 완성후 컨펌
2. 플로우차트 작성
3. ERD Cloud 작성
4. Figma 작성

이가원: 요구정의서 수정 완료

김재성: 플로우차트 작성

박진영: 플로우차트 작성

신유진: 플로우차트 작성

**23.06.12 회의록**

목표


1. 화면 설계
2. DB 설계


이가원: ERD 설계 완료, laravel migration 진행중

김재성: ERD 설계 완료, figma 작업중

박진영: ERD 설계 완료, figma 작업중

신유진: ERD 설계 완료, figma 작업중





**23.06.13 회의록**

목표

1. figma 작업 완료
2. db migration 작업 완료
3. 코드 작업 시작

ERD 피드백)

테이블 락?

성별, 생년월일 not null

탈퇴사유▶ 기타(삭제) ???

BIGINT ▶ INT로 수정

모델에서 PK설정

댓글삭제 ▶탈퇴후 댓글 게시글 삭제 -> O

신고 테이블 ▶ 컬럼 추가 0(댓글) 1(게시판)

신고사유▶ 기타(삭제)

관리자 정보 ▶ PASS( 유저테이블은 곤란)

축제정보업로드▶ 포스터 이미지 파일서버 디렉토리 뷰안에 리소스 링크저장

축제정보업로드관리▶ 축제정보 업로드 요청이랑 통합(추후에는 나눌필요있을듯 지금은 필요없음 대신에 플래그 ????)

공지 ▶ PASS

축제조회수(24시간)▶ 배치

라라벨 스케쥴링(배치지원)

이메일인증 ▶ 따라서 써보고 안되면 ..... 이메일인증관련테이블 이메일 토큰확인

이메일,비밀번호 인증테이블 필요 인증은 안하더라도 이름 성별 이메일

아이디찾기라던가 지적받고 3차하던가

소셜로그인▶ 3차로

DB▶ OK

이가원: laravel migration 진행중

김재성: figma 작업 완료, 공통페이지 작업중

박진영: figma 작업 완료, 축제 상세 페이지 작업중

신유진: figma 작업 완료, 자유게시판 페이지 작업중

**23.06.14 회의록**

목표

1. 공용 DB 생성
2. DB 더미데이터 생성
3. 각자 맡은 페이지 개발

이가원: 공용 DB 생성 완료, DB 더미데이터 생성 완료, 로그인페이지 10% 진행중

김재성: 공통페이지 10% 작업중

박진영: 축제상세페이지 30% 작업중

신유진: 자유게시판 10% 진행중

**6/14 php풀스택반 2차 프로젝트 1조(여기 어때요, 좋조?) 멘토링 요약본입니다.**

신고랑 게시판이랑 목록을 구분

기능이 너무 많음, 3차까지 해도 다 못할 것

요구 명세서에 유저부분 관리자 부분 구분해서 적는 것이 좋다

관리자용 페이지는 url 따로 빼기

우선적인 기본 기능부터 체크하고 요구정의서 중요도 순으로 나눠서 적을 것

1 : 필수 기능

2 : 없으면 아쉬운 기능

3 : 있으면 좋은 기능

4 : 없어도 되는 기능

요구사항정의서 페이지별로 나누어져 있는 것 기능별로 좀 더 세분화하기

날씨 기능처럼 작은 노력으로 더욱 돋보일 수 있는 기능은 우선순위 조금 더 올려도 됨

날씨 기능도 날씨 클릭하면 해당 지역의 축제 목록으로 이동하는 기능 등 세부 기능을 추가할 수 있음

전국 날씨 슬라이드는 구현하는걸로

인기검색어 가져와서 db에 넣어놓고 보여주면 쉽다

인기검색어는 사용자들이 검색창에 입력하는것을 DB저장해놓고 빈도수 파악해서 통계

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*최신레코드 10개 가져오는 식으로 구현하면 쉬움

축제 히트수 축제리스트 클릭해서 접속할때마다 히트수 카운트수 소팅하고 돌리는것

쿼리문 한개로도 가능 클릭할때마다 히트수 올라가도록 구현

진행 완료된 항목들은 클릭을 못하게 구현하거나 회색이나 연한 색으로 다른 항목들과 구분

지난 축제보기 같은걸로 따로 빼는것 추천

3차때 구현할 기능들 동작 안하게 만들어놓고 아이콘 등으로 자리만 마련해놓기, 나중에 추가 예정이라고 하면 됨

요구정의서 수정할 때 기존 내역 삭제하지 말고 취소선으로 표시

수요일 금요일마다 멘토링

**23.06.15 회의록**

목표

1. 요구사항정의서 피드백 반영 수정
2. 우선순위 순으로 각자 맡은 웹페이지 개발

이가원: 요구사항정의서 수정 완료, ERD 수정 완료

김재성: 공통페이지, 메인페이지 작업 중

박진영: 축제 상세페이지 작업 중

신유진: 자유게시판 리스트, 상세페이지 작업 중

에러 리포트

김재성 팀원 pc에서 route 링크 불러오지 못하는 에러 발생

* 원인: apache->conf->httpd 파일이 laravel scout 설치하면서 변경, 여러 설정들 주석처리 됨
* 해결: 박병주 선생님이 백업해 둔 httpd 파일로 교체 후 문제 해결

**23.06.16 회의록**

목표

이가원: 요구사항정의서 수정 완료, ERD 수정 완료

김재성: 공통페이지, 메인페이지 작업 중

박진영: 축제 상세페이지 작업 중

신유진: 자유게시판 리스트, 상세페이지 작업 중

6/16 php풀스택반 1조(축제 정보 사이트) 멘토링 요약본입니다.

참여 조원: 이가원(팀장) 김재성 박진영 신유진

지난 시간에 3차 프로젝트용 구현할 기능 2차 프로젝트 때는 모양만 만들어 놓으라고 했던 조언 아예 기능 자체를 뺐다가 3차 때 추가하는 방향으로 변경

메인 페이지 지도 기능은 추가하려면 모든 지역의 기능을 전부 구현해야 함, 예를 들어 서울은 있는데 대구는 선택이 안 되면 안 됨

관리자 전용 페이지는 실제 서비스하는 페이지에 비해 디자인 등 간소화해도 괜찮음, 대신 관리할 때 편리하도록 css hover 기능 등 적극 활용할 것

카카오맵 api 검색 가능 횟수 체크할 것, 다만 학원 프로젝트용으로는 접속량이 많지 않으므로 괜찮음

관리자 페이지는 url 따로 빼서 일반 유저에게 노출되지 않도록 할 것

코드 버전 관리의 경우 버전1->버전2로 올릴 때는 사이트가 완전히 바뀔 때이기 때문에 1.1.. 이런식으로 관리할 것

코드는 매번 덮어써서 기존 내용 없애지 말고 매일 따로 복사해서 백업해두기

팀원별로 분량 분배 잘 하기, 일찍 끝나는 사람은 늦게 끝나는 사람 분량 받아오거나 서포트

우선순위 위주로 개발하고 시간이 모자라면 후순위 페이지는 과감하게 빼기

디자인의 경우 '템플릿 몬스터' 등 템플릿 활용하면 적은 노력으로 화려하고 예쁜 웹사이트 꾸밀 수 있음

**23.06.19 회의록**

목표

1. 각자 맡은 페이지 개발

이가원: 회원가입페이지 작업 중

김재성: 공통페이지, 메인페이지 작업 중

박진영: 축제 상세페이지 작업 중

신유진: 자유게시판 리스트, 상세페이지 작업 중

**23.06.20 회의록**

목표

1. 각자 맡은 페이지 개발

이가원: 회원가입페이지, 회원상세페이지, 회원수정페이지 작업 중

김재성: 공통페이지, 메인페이지, 검색결과페이지 작업중

박진영: 축제 상세페이지, 리스트페이지 작업 중

신유진: 자유게시판 리스트, 상세페이지, 글쓰기, 수정 페이지 작업 중

**개발 규칙**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 프로젝트명 : festival\_info

\* 디렉토리 :

\* 파일명 :

\* 이력 :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

ex)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 프로젝트명 : festival\_info

\* 디렉토리 : Controllers

\* 파일명 : BoardsController.php

\* 이력 : v001 0530 이가원 new

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

공용 DB 아이디, 비밀번호

IP: 192.168.0.118

ID: fesinfo1

PW: root506

<https://itddaa.com/?gclid=Cj0KCQjw7aqkBhDPARIsAKGa0oL5Ah1ZpFolwFnb2XbkWK8qZVh0BdPzF9nkgjcXHrjRvfa8Gm03OfQaApviEALw_wcB>

<https://itddaa.com/portfolio/>

