**23.06.05 회의록**


공통: Git, Jira, Notion, Google Docs, Canva, Figma 협업 프로젝트 생성


이가원: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성, 기상청 단기예보 조회서비스 / 국문 관광정보 서비스 API 사용 신청 완료

김재성: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성

박진영: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성

신유진: 주제선정 및 요구사항 정의서 작성, 페이지 스케치업, 간트차트





**23.06.07 회의록**

목표


1. 요구사항 정의서 완성
2. ERD Cloud 작성
3. 플로우차트 작성

페이지 분배

1. 이가원: 회원 전반(6p) -> 로그인, 회원가입, 마이페이지, 회원관리
2. 김재성: 메인페이지(1p), 공통페이지(2p), 업로드 요청 페이지(2p)
3. 신유진: 자유게시판, 공지사항(8p) -> 수업시간 배운거 + 댓글 기능
4. 박진영: 축제 정보 목록(2p) -> 축제정보API 받아와서 정보 출력하고 카카오맵 API 연결해서 지도 출력, 찜 기능, 댓글 기능


플로우 차트 작성: <https://app.diagrams.net/> 사이트에서 ‘순서도’ 템플릿 활용해서 각자 맡은 페이지 플로우 차트 만들기


이가원:




사이트 이름: 한번 놀아볼까? 우리 놀아볼까? 놀아볼까?

김재성:



박진영: 축제 정보 목록& 상세페이지

신유진:



**23.06.08 회의록**

목표

1. 피드백 기반으로 요구정의서 수정
2. 플로우차트 완성

공통: 피드백 기반으로 요구정의서 수정으로 플로우차트 우선순위 미룸


이가원: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

김재성: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

박진영: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

신유진: 피드백 기반으로 요구정의서 수정

플로우 차트 작성: <https://app.diagrams.net/> 사이트에서 ‘순서도’ 템플릿 활용해서 각자 맡은 페이지 플로우 차트 만들기



**23.06.09 회의록**

목표

1. 요구정의서 완성후 컨펌
2. 플로우차트 작성
3. ERD Cloud 작성
4. Figma 작성

이가원: 요구정의서 수정 완료

김재성: 플로우차트 작성

박진영: 플로우차트 작성

신유진: 플로우차트 작성

**23.06.12 회의록**

목표


1. 화면 설계
2. DB 설계


이가원: ERD 설계 완료, laravel migration 진행중

김재성: ERD 설계 완료, figma 작업중

박진영: ERD 설계 완료, figma 작업중

신유진: ERD 설계 완료, figma 작업중





**23.06.13 회의록**

목표

1. figma 작업 완료
2. db migration 작업 완료
3. 코드 작업 시작

ERD 피드백)

테이블 락?

성별, 생년월일 not null

탈퇴사유▶ 기타(삭제) ???

BIGINT ▶ INT로 수정

모델에서 PK설정

댓글삭제 ▶탈퇴후 댓글 게시글 삭제 -> O

신고 테이블 ▶ 컬럼 추가 0(댓글) 1(게시판)

신고사유▶ 기타(삭제)

관리자 정보 ▶ PASS( 유저테이블은 곤란)

축제정보업로드▶ 포스터 이미지 파일서버 디렉토리 뷰안에 리소스 링크저장

축제정보업로드관리▶ 축제정보 업로드 요청이랑 통합(추후에는 나눌필요있을듯 지금은 필요없음 대신에 플래그 ????)

공지 ▶ PASS

축제조회수(24시간)▶ 배치

라라벨 스케쥴링(배치지원)

이메일인증 ▶ 따라서 써보고 안되면 ..... 이메일인증관련테이블 이메일 토큰확인

이메일,비밀번호 인증테이블 필요 인증은 안하더라도 이름 성별 이메일

아이디찾기라던가 지적받고 3차하던가

소셜로그인▶ 3차로

DB▶ OK

이가원: laravel migration 진행중

김재성: figma 작업 완료, 공통페이지 작업중

박진영: figma 작업 완료, 축제 상세 페이지 작업중

신유진: figma 작업 완료, 자유게시판 페이지 작업중

**23.06.14 회의록**

목표

1. 공용 DB 생성
2. DB 더미데이터 생성
3. 각자 맡은 페이지 개발

이가원: 공용 DB 생성 완료, DB 더미데이터 생성 완료, 로그인페이지 10% 진행중

김재성: 공통페이지 10% 작업중

박진영: 축제상세페이지 30% 작업중

신유진: 자유게시판 10% 진행중

6/14 멘토링

신고랑 게시판이랑 목록을 구분

3차로해도 다못할꺼같다

빠져도 되는 페이지

요구 명세서에 유저부분 관리자 부분 구분해서 적는 것이 좋다

url따로해서 유저가 관리자페이지를 아애 모르게

너무 많다

두달만에 힘들다

자잘한것들이 시간이 많이뺏김

리스트 검색 필터링 기능들로 일주일이 걸릴수도있습니다

우선적인 기본기능부터 체크를 하고 중요도 순으로 나눠서 적을것

우선적기본적인것 1

추가로 할것 2

나중에 할것 3

3~4단계로

4단계를 안해도 돌아가는것으로 추천 검색어 등등

유저와 관리자 나누고

우선순위 체크

앞에 한개 더잇어야됨 헤더 푸터 같이 있어야됨

메인안에 뭐뭐 잇어야 되는지

회사에서는 메뉴에 게시판이잇다 공지사항 자유게시판 공지사항안에 무슨무슨거잇는지

네비바 메뉴니까 잇어야되고

날씨라이브러리 에이피아이 작은노력에 더욱 돋보일수잇는것 이면 조금 올려도된다

날씨를 눌럿을때 그지역의 축제를 보여주느냐

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*전국날씨 슬라이드 고칠일은 없

인기검색어 가져와서 db에 넣어놓고 보여주면 쉽다

인기검색어는 사용자들이 검색창에 입력하는것을 DB저장해놓고 빈도수 파악해서 통계

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*최신레코드 열개돌리는거 쉽게 구현가능

네이버 검색어 순위등 가져와서 넣어봣습니다.실시간으로 갱신

회의록 양식 한번 만들어볼까

축제 히트수 축제리스트 클릭해서 들어갈때마다 히트수 카운트수 소팅하고 돌리는것

쿼리문 한개로 가능 클릭할떄마다 히트수 올라가도록

24시간 해도 상관없습니다.

소팅해서 10개 가져오면 되니까 이대로 놔두고 클릭시 카운트 올라가게만

날짜지나면 클릭을 못하게?

컬럼하나를 추가해서 클릭할때마다 올라가게 해서하는것이 좋고 3차로 넣어서

2차에서 3차로 갈때 발전된 모습을 보이기 위해

지난리스트는 회색으로 일단 우선은 진행하지말고

지난 축제보기 같은걸로 따로 빼는것 추천

날씨나 검색에 기능동작안하게 만들어놓고 이미지같은것으로 추가 예정입니다로 하고

날씨슬라이드 버튼 좌우라고 입력해놓기 날씨정보 출력 헤더 부분에

기능별로 나누는게 좋은거같습니다.

작업할때 헷갈릴수있기때문

금요일날 올수잇을예정

합칠것은 합치고 중복인것은 취소선으로? 표시할수잇도록

이틀간 진행상황을 보고

https://youtu.be/xBRZfCnB76A

**개발 규칙**

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 프로젝트명 : festival\_info

\* 디렉토리 :

\* 파일명 :

\* 이력 :

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

ex)

/\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* 프로젝트명 : festival\_info

\* 디렉토리 : Controllers

\* 파일명 : BoardsController.php

\* 이력 : v001 0530 이가원 new

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*/

공용 DB 아이디, 비밀번호

IP: 192.168.0.118

ID: fesinfo1

PW: root506

